Q17 ¦ Roadmap از MVP تا Launch آیا توالی مراحل، Gateها و وابستگی‌ها برای حرکت از Validation تا Scale قابل دفاع‌اند؟

# خلاصه فصل

در این فصل، Roadmap به‌جای تقویم Featureها به یک زنجیره تصمیم تبدیل می‌شود. مسیر پیشنهادی خانومی از Demand Validation شروع می‌شود، سپس Concierge/Wizard-of-Oz، Rule-based MVP، Limited Pilot، Launch Readiness و در نهایت Scale Decision. هر فاز فقط وقتی به فاز بعدی می‌رود که معیار خروج آن پاس شود.

## نتیجه فعلی پروژه خانومی

• Phase 1 — Demand Validation: Fake Door و سنجش تقاضای واقعی.

• Phase 2 — Concierge / Wizard-of-Oz: ارائه پیشنهاد با عملیات دستی برای یادگیری سریع.

• Phase 3 — Rule-based MVP: خودکارسازی حداقلی منطق پیشنهاد.

• Phase 4 — Limited Pilot: اتصال محدود به مسیر خرید و پایش Guardrailها.

• Phase 5 — Launch Readiness: رفع ریسک‌های داده، Safety، Analytics و Operations.

• Phase 6 — Scale Decision: تصمیم Build/Scale بر اساس Outcome، نه صرفاً تحویل Feature.

# چارچوب کوانتیفیکیشن DECAF

این امتیاز «احتمال آماری موفقیت» نیست. هدف آن سنجش کیفیت شواهد و میزان اتکاپذیری تصمیم فعلی است. معیارها برای همین سؤال انتخاب شده‌اند و با سؤال‌های دیگر لزوماً یکسان نیستند.

## Required Data و وزن اهمیت

| ورودی لازم | وزن | وضعیت | نقش در تصمیم |
| --- | --- | --- | --- |
| Phases & gates | 20٪ | داریم | توالی یادگیری و شرط عبور |
| Dependencies | 15٪ | داریم | جلوگیری از Build زودهنگام |
| Exit criteria | 20٪ | نسبی | تعریف تصمیم پایان هر فاز |
| Validation signals | 15٪ | داریم | اتصال Roadmap به Evidence |
| Team capacity | 15٪ | نداریم | واقعی‌کردن تاریخ و حجم |
| Technical estimates | 10٪ | نداریم | زمان‌بندی Delivery |
| Risk register | 5٪ | داریم | کنترل ریسک |

## Have / Missing Classification

| داده/ورودی | وضعیت | طبقه Missing | اثر |
| --- | --- | --- | --- |
| توالی فازها | موجود | — | قوی |
| ظرفیت واقعی تیم | ناموجود | Critical Unknown | روی تاریخ اثر مستقیم |
| Velocity تاریخی | ناموجود | Estimable after sprint 1 | برای forecast دقیق |
| Gateهای Validation | موجود | — | قوی |
| تاریخ قطعی Launch | ناموجود | Ignorable فعلاً | نباید جعل شود |

## Evidence Triangulation

• Evidence پژوهش کاربر و Q1–Q14 برای اینکه Roadmap از مسئله شروع شود.

• MVP و Scope از Q15–Q16 برای تعریف مراحل ساخت.

• منطق Stage-gate با اصول Discovery و جلوگیری از Build Trap هم‌راستاست.

کنترل Double Counting :: مشتقات یک Dataset، چند نمودار از یک Survey، یا چند سندی که یک منبع اصلی را تکرار می‌کنند، Evidence مستقل محسوب نمی‌شوند.

## Cap Rules و Penaltyها

• بدون ظرفیت واقعی تیم، تاریخ دقیق یا velocity قطعی ممنوع است.

• Roadmap بدون Exit Criteria حداکثر Confidence = 69.

• اگر فاز Scale قبل از Validation Outcome تعریف شود، حداقل 15 امتیاز Penalty.

## Sensitivity و VOI

| ورودی | Sensitivity | VOI | دلیل |
| --- | --- | --- | --- |
| Team capacity | High | High | تاریخ و حجم Sprintها را تغییر می‌دهد |
| Validation gates | High | Medium | می‌تواند توقف/ادامه را عوض کند |
| Technical estimate | Medium | High | روی sequencing و duration اثر دارد |
| Exact launch date | Low فعلاً | Low | برای Discovery تصمیم حیاتی نیست |

• بیشترین VOI: ظرفیت واقعی Design/Engineering/Data و تخمین فنی Rule-based MVP.

• بعد از Sprint اول، velocity واقعی می‌تواند forecast را جایگزین planning proposal کند.

## محاسبه Confidence

| معیار | وزن | امتیاز | سهم وزنی |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase/Gate Logic | 25٪ | 92 | 23.0 |
| Dependency Coverage | 20٪ | 88 | 17.6 |
| Exit Criteria Quality | 20٪ | 82 | 16.4 |
| Capacity Evidence | 15٪ | 35 | 5.2 |
| Technical Estimate Evidence | 10٪ | 30 | 3.0 |
| Risk & Validation Alignment | 10٪ | 90 | 9.0 |

Confidence نهایی: 78/100 — کلاس B :: منطق توالی و Gateها قابل دفاع است، اما بدون ظرفیت و تخمین فنی واقعی، بخش زمان‌بندی هنوز Proposal است نه Forecast.

## Decision Robustness

ترتیب کلی Validation → Concierge → Rule-based MVP → Pilot → Scale در برابر تغییر اکثر فرض‌ها پایدار است؛ چیزی که شکننده است تاریخ و ظرفیت اجرای هر فاز است، نه منطق Stage-gate.

## Next Evidence Action

اقدام بعدی :: یک Capacity Check کوتاه با PM/Engineering/Design انجام شود و برای هر فاز Person-day یا T-shirt estimate ثبت شود؛ سپس تاریخ‌ها به Roadmap اضافه شوند.

# راهنمای تفسیر نمره

| کلاس | بازه | معنا |
| --- | --- | --- |
| A | 80–100 | قابل پذیرش و دفاع؛ عدم‌قطعیت باقی‌مانده معمولاً تصمیم را برنمی‌گرداند. |
| B | 60–79 | قابل استفاده با Caveat؛ چند داده مهم هنوز می‌تواند جزئیات یا شدت تصمیم را تغییر دهد. |
| C | 30–59 | فرضیه/استنتاج؛ برای تصمیم قطعی نیاز به Validation یا داده جدید دارد. |
| D | 0–29 | فاقد ارزش آماری یا معنایی برای تصمیم قطعی. |

## مرز ادعا

Fact = داده مستقیم یا منبع رسمی. Evidence = مشاهده‌ای که یک Claim را پشتیبانی می‌کند. Logical Inference = نتیجه منطقی اما غیرمستقیم. Hypothesis = ادعایی که هنوز باید آزمون شود. در ارائه نهایی این چهار وضعیت نباید با هم مخلوط شوند.

## Source Registry

• پروژه رسمی بوتکمپ همراه اول — ۱۲ گام و ۳۰ سؤال اتمی

• Evidence و Decision Log پروژه خانومی در Confluence

• Survey Current Buyers و Never/Lapsed — convenience samples با محدودیت تعمیم

• VOC cleaned dataset و UX expert review

• گزارش‌های رسمی خانومی و گزارش‌های مدیریتی با تفکیک تعریف و دوره زمانی

• How to Measure Anything — uncertainty / VOI / range thinking

• Escaping the Build Trap — outcome-oriented roadmap و validation before scale