سؤال 18 — Epicهای Feature

شکستن Guided Decision Assistant به بلوک‌های قابل تحویل

نسخه مستقل و قابل ارائه | مبتنی بر Evidence Base پروژه خانومی

نمره دفاع‌پذیری فعلی: 95 از ۱۰۰

صورت سؤال دقیق بوتکمپ «فیچر پیشنهادی را به اپیک (Epic) و داستان‌های کاربر (User Stories) خرد و اولویت‌بندی کنید.»

منبع: پروژه پایانی بوتکمپ مدیریت محصول آکادمی همراه، گام هفتم.

توضیح هاند

توضیح برای سگ شکاری Feature بزرگه. برای اینکه تیم بتونه بسازتش، خردش می‌کنیم به چند تکه بزرگ: شروع، سؤال‌ها، recommendation، نتیجه، tracking و safety.

استوری‌لاین

Decomposition Feature → Epics → Stories → Acceptance Criteria → Sprint

| Epic | هدف | اولویت |
| --- | --- | --- |
| E1 — Entry & Eligibility | نمایش CTA در context مناسب و تعیین اینکه کدام user/session eligible است. | P0 |
| E2 — Need Capture | گرفتن Need/Concern و constraints اصلی کاربر. | P0 |
| E3 — Question Flow | سؤال‌های کوتاه و progressive با امکان back/edit. | P0 |
| E4 — Recommendation Logic | تبدیل input به shortlist محدود از SKUهای موجود. | P0 |
| E5 — Recommendation Result | نمایش ۳ پیشنهاد، explanation و alternative. | P0 |
| E6 — Commerce Bridge | اتصال نتیجه به PDP/Cart و reuse مسیر خرید فعلی. | P0 |
| E7 — Analytics & Experimentation | event taxonomy، funnel، control/test و dashboard. | P0 |
| E8 — Feedback & Learning | ثبت usefulness / mismatch برای iteration. | P1 |
| E9 — Safety & Governance | guardrail برای claims، ingredient contraindicationهای شناخته‌شده و escalation. | P0 |
| E10 — Personalization Memory | ذخیره preference و reuse در جلسات بعدی. | P2 |

منطق اولویت‌بندی

P0 بدون آن core hypothesis یا safety/measurement قابل تست نیست.

P1 برای learning و usability مهم است، اما Fake Door/Concierge بدون آن هم قابل اجراست.

P2 ارزش Scale/Retention دارد ولی برای MVP ضروری نیست.

Definition of Done سطح Epic

• Outcome مشخص

• Event tracking مشخص

• Acceptance criteria قابل تست

• Owner و dependency مشخص

• Guardrail مرتبط مشخص

نریتیو ارائه

Talk Track «Feature را به ۱۰ Epic شکستیم. هفت Epic هسته تجربه و measurement را می‌سازند، Safety هم P0 است، Feedback P1 و Memory P2. این یعنی roadmap از همان ابتدا analytics و safety را کنار UI می‌سازد، نه بعد از launch.»

Audit و نمره

نمره فعلی: ۹۵ از ۱۰۰

• Epics outcome-oriented و قابل نگاشت به MVP هستند.

• کمبود: dependencyهای backend واقعی خانومی هنوز باید با تیم فنی confirm شوند.

رفرنس‌ها

• پروژه پایانی بوتکمپ مدیریت محصول آکادمی همراه — صورت سؤال رسمی.

• Survey خریداران ۱۲ ماه اخیر خانومی — n=46.

• Survey Never/Lapsed — n=28.

• khanoumi-comments-cleaned.csv — 39,737 کامنت Cleaned.

• مصاحبه‌های عمیق کاربران پروژه خانومی.

• گزارش مدیر محصول — Product Data Gap، recommendation usage، friction خرید و KPIهای داخلی.

• گزارش مدیرعامل — جهت‌گیری profitability/efficiency/resilience و context بیزینس.

• UX Review پروژه خانومی — Landing، Chatbot و Purchase Flow.

• گزارش رسمی خانومی ۱۴۰۴ — metrics رشد، بازگشت، NPS، OTD، Return Rate و BNPL.

• Benchmark پروژه — Sephora، Ulta، Nykaa و نمونه‌های داخلی؛ برای mechanism/context.

نسخه: شهریور ۱۴۰۵