سؤال 20 — اسپرینت‌های دوهفته‌ای و Jira Plan

تبدیل Backlog به برنامه اجرایی Delivery

نسخه مستقل و قابل ارائه | مبتنی بر Evidence Base پروژه خانومی

نمره دفاع‌پذیری فعلی: 91 از ۱۰۰

صورت سؤال دقیق بوتکمپ «اپیک‌ها و استوری‌های خود را در قالب اسپرینت‌های دوهفته‌ای در جیرا پیاده‌سازی کنید. از نکات مطرح‌شده در بوتکمپ برای ایجاد یوزر استوری استفاده کنید.»

منبع: پروژه پایانی بوتکمپ مدیریت محصول آکادمی همراه، گام هفتم.

توضیح هاند

توضیح برای سگ شکاری حالا می‌گیم تیم در هر دو هفته دقیقاً چی بسازه. اول tracking و Fake Door، بعد سؤال‌ها، بعد recommendation، بعد نتیجه، بعد Pilot. کارهای تزئینی رو نمی‌ریزیم اول.

استوری‌لاین

Sprint Principle Measurement first → Core flow → Recommendation → Commerce bridge → Pilot → Hardening

Sprint 0 — Setup / Discovery Tech

• Event taxonomy و analytics plan

• Category/data readiness audit

• Jira epics + story mapping

• Experiment design و baseline definition

• Safety constraints

Sprint 1 — Fake Door & Demand

• E1 Entry CTA

• Eligible exposure tracking

• Start event

• Simple landing/form shell

• Dashboard اولیه Demand

Sprint Goal بفهمیم آیا کاربران eligible اصلاً برای Guidance اقدام می‌کنند.

Sprint 2 — Need Capture & Questions

• E2 Need Capture

• E3 4–6 short questions

• Back/edit

• Completion tracking

• Basic accessibility/UX

Sprint Goal کاربر flow را کوتاه و بدون friction غیرضروری کامل کند.

Sprint 3 — Recommendation Logic

• E4 rule/manual recommendation logic

• In-stock constraint

• Data mapping

• Safety filters

• Test fixtures

Sprint Goal برای input معتبر، shortlist قابل توضیح و قابل خرید تولید شود.

Sprint 4 — Result & Commerce

• E5 Result Page

• Why-this-product

• Alternative

• E6 PDP bridge

• Recommendation click + add-to-cart tracking

Sprint Goal کاربر از recommendation به تصمیم و commerce flow برسد.

Sprint 5 — Pilot & Experiment

• Traffic ramp محدود

• Control/Test در صورت امکان

• Funnel analysis

• User feedback

• Bug/safety triage

Sprint Goal اثر رفتاری و guardrail را قبل از scale بسنجیم.

Sprint 6 — Iterate / Launch Readiness

• Fix highest-severity friction

• Data quality improvements

• Performance/reliability

• Operational runbook

• Launch/kill decision

Jira Structure

| سطح | نمونه |
| --- | --- |
| Epic | E4 Recommendation Logic |
| Story | US7 نمایش فقط SKU موجود |
| Task | Map inventory field / rule implementation |
| Sub-task | Unit tests / analytics event / QA case |

Definition of Ready

• User value روشن

• Acceptance criteria نوشته شده

• Dependency مشخص

• Analytics event مشخص

• Safety/edge case مشخص

Definition of Done

• Code/design complete

• QA pass

• Analytics verified

• Acceptance criteria pass

• No critical safety issue

• Release note/documentation

نریتیو ارائه

Talk Track «Delivery را در شش Sprint دوهفته‌ای چیدیم. Sprint صفر data/measurement و constraints را آماده می‌کند. Sprint یک Demand را با Fake Door می‌سنجد. بعد flow، recommendation و result/commerce ساخته می‌شوند. Sprint پنج Pilot است و Sprint شش فقط اگر evidence مثبت باشد hardening و launch readiness را انجام می‌دهد.»

Audit و نمره

نمره فعلی: ۹۱ از ۱۰۰

• Sprintها به Roadmap و Epics trace می‌شوند.

• کمبود: velocity/capacity تیم و Jira واقعی خانومی در دسترس نیست؛ این برنامه planning baseline است.

رفرنس‌ها

• پروژه پایانی بوتکمپ مدیریت محصول آکادمی همراه — صورت سؤال رسمی.

• Survey خریداران ۱۲ ماه اخیر خانومی — n=46.

• Survey Never/Lapsed — n=28.

• khanoumi-comments-cleaned.csv — 39,737 کامنت Cleaned.

• مصاحبه‌های عمیق کاربران پروژه خانومی.

• گزارش مدیر محصول — Product Data Gap، recommendation usage، friction خرید و KPIهای داخلی.

• گزارش مدیرعامل — جهت‌گیری profitability/efficiency/resilience و context بیزینس.

• UX Review پروژه خانومی — Landing، Chatbot و Purchase Flow.

• گزارش رسمی خانومی ۱۴۰۴ — metrics رشد، بازگشت، NPS، OTD، Return Rate و BNPL.

• Benchmark پروژه — Sephora، Ulta، Nykaa و نمونه‌های داخلی؛ برای mechanism/context.

• محتوای دوره توسعه محصول با اسکرام — اصول User Story، Sprint و Jira backlog.

نسخه: شهریور ۱۴۰۵