Q22 ¦ Success Metrics و Guardrails آیا قبل از آزمایش، تعریف موفقیت و خط قرمزهای آسیب روشن‌اند؟

# خلاصه فصل

در این فصل، «موفقیت» از یک حس کلی به Decision Rule تبدیل می‌شود. Feature فقط وقتی ارزش ادامه دارد که Outcome اصلی بهتر شود و هم‌زمان Guardrailهایی مثل توصیه نامناسب، شکایت، مرجوعی یا آسیب اعتماد بدتر نشوند.

## نتیجه فعلی پروژه خانومی

• Primary outcome باید Incremental باشد، نه فقط engagement.

• Guardrails: inappropriate recommendation، return/cancel، complaint/contact rate، safety incidents، hidden-ad perception.

• Decision rule باید قبل از experiment نوشته شود.

• Threshold عددی فعلاً برای بخش‌هایی که baseline ندارند، TBD یا Directional است.

• Sample size باید بعد از baseline و MDE محاسبه شود، نه حدس زده شود.

# چارچوب کوانتیفیکیشن DECAF

این امتیاز «احتمال آماری موفقیت» نیست. هدف آن سنجش کیفیت شواهد و میزان اتکاپذیری تصمیم فعلی است. معیارها برای همین سؤال انتخاب شده‌اند و با سؤال‌های دیگر لزوماً یکسان نیستند.

## Required Data و وزن اهمیت

| ورودی لازم | وزن | وضعیت | نقش در تصمیم |
| --- | --- | --- | --- |
| Primary outcome | 18٪ | داریم | محور تصمیم |
| Guardrails | 18٪ | داریم | کنترل آسیب |
| Baselines | 15٪ | بخشی نداریم | تعریف threshold |
| Thresholds/MDE | 15٪ | نداریم | Go/No-Go عددی |
| Sample size | 12٪ | نداریم | قدرت آزمون |
| Decision rules | 12٪ | قابل تعریف | پیش‌ثبت تصمیم |
| Segment safety | 10٪ | داریم | ریسک beauty/medical |

## Have / Missing Classification

| داده/ورودی | وضعیت | طبقه Missing | اثر |
| --- | --- | --- | --- |
| Guardrail list | موجود | — | قوی |
| Return/support baseline | بخشی موجود | Estimable | نیاز به feature-level baseline |
| MDE | ناموجود | Critical Unknown | برای sample size |
| Sample size | ناموجود | Estimable بعد baseline | نباید جعلی باشد |
| Go/No-Go thresholds | ناموجود | Critical Unknown | بعد baseline/strategy |

## Evidence Triangulation

• VOC و Survey برای ریسک انتخاب نامناسب.

• گزارش‌های رسمی برای سلامت فعلی fulfillment/support به‌عنوان context.

• Safety/medical boundary از طراحی Chatbot و nature محصول beauty.

کنترل Double Counting :: مشتقات یک Dataset، چند نمودار از یک Survey، یا چند سندی که یک منبع اصلی را تکرار می‌کنند، Evidence مستقل محسوب نمی‌شوند.

## Cap Rules و Penaltyها

• Threshold بدون baseline یا rationale باید TBD/Hypothesis باشد.

• Sample size بدون baseline rate و MDE قابل دفاع نیست.

• اگر Success Metric رشد کند ولی Guardrail بحرانی بدتر شود، Feature موفق محسوب نمی‌شود.

## Sensitivity و VOI

| ورودی | Sensitivity | VOI | دلیل |
| --- | --- | --- | --- |
| MDE | High | High | sample و decision را عوض می‌کند |
| Baseline rates | High | High | threshold و power را عوض می‌کند |
| Guardrail severity | High | Medium | Go/No-Go را محدود می‌کند |
| Experiment window | Medium | Medium | برای purchase lag مهم است |

• بالاترین VOI: baseline و MDE برای outcome اصلی.

• برای Guardrailهای safety، حتی رخداد کم‌تعداد ممکن است تصمیم‌ساز باشد و نباید صرفاً با میانگین پنهان شود.

## محاسبه Confidence

| معیار | وزن | امتیاز | سهم وزنی |
| --- | --- | --- | --- |
| Outcome Definition | 20٪ | 90 | 18.0 |
| Guardrail Coverage | 20٪ | 92 | 18.4 |
| Baseline Evidence | 15٪ | 50 | 7.5 |
| Threshold Rationale | 15٪ | 42 | 6.3 |
| Sample/Power Readiness | 15٪ | 30 | 4.5 |
| Decision Rule Quality | 15٪ | 88 | 13.2 |

Confidence نهایی: 74/100 — کلاس B :: ساختار Outcome/Guardrail قوی است، اما بدون baseline، MDE و sample calculation نمی‌توان Success Threshold عددی قطعی ساخت.

## Decision Robustness

لیست Guardrailها و اصل تصمیم‌گیری پابرجاست؛ نمره پایین‌تر به خاطر نبود داده‌ای است که Threshold و Sample Size را عددی کند، نه ضعف مفهوم اندازه‌گیری.

## Next Evidence Action

اقدام بعدی :: از analytics نرخ‌های پایه outcome و guardrail استخراج شود؛ سپس MDE تجاری تعیین و sample size با آزمون مناسب محاسبه شود.

# راهنمای تفسیر نمره

| کلاس | بازه | معنا |
| --- | --- | --- |
| A | 80–100 | قابل پذیرش و دفاع؛ عدم‌قطعیت باقی‌مانده معمولاً تصمیم را برنمی‌گرداند. |
| B | 60–79 | قابل استفاده با Caveat؛ چند داده مهم هنوز می‌تواند جزئیات یا شدت تصمیم را تغییر دهد. |
| C | 30–59 | فرضیه/استنتاج؛ برای تصمیم قطعی نیاز به Validation یا داده جدید دارد. |
| D | 0–29 | فاقد ارزش آماری یا معنایی برای تصمیم قطعی. |

## مرز ادعا

Fact = داده مستقیم یا منبع رسمی. Evidence = مشاهده‌ای که یک Claim را پشتیبانی می‌کند. Logical Inference = نتیجه منطقی اما غیرمستقیم. Hypothesis = ادعایی که هنوز باید آزمون شود. در ارائه نهایی این چهار وضعیت نباید با هم مخلوط شوند.

## Source Registry

• پروژه رسمی بوتکمپ همراه اول — ۱۲ گام و ۳۰ سؤال اتمی

• Evidence و Decision Log پروژه خانومی در Confluence

• Survey Current Buyers و Never/Lapsed — convenience samples با محدودیت تعمیم

• VOC cleaned dataset و UX expert review

• گزارش‌های رسمی خانومی و گزارش‌های مدیریتی با تفکیک تعریف و دوره زمانی

• How to Measure Anything — uncertainty / VOI / range thinking

• Escaping the Build Trap — outcome-oriented roadmap و validation before scale