Q30 ¦ یکپارچه‌سازی و ارائه نهایی آیا کل داستان از Brief تا Evidence، Decision، MVP، Jira، Figma و Business Case سازگار و قابل ردیابی است؟

# خلاصه فصل

فصل آخر یک Feature جدید تولید نمی‌کند؛ کیفیت سیستم تصمیم را می‌سنجد. ارائه باید نشان دهد هر تصمیم از کدام Evidence آمده، چه چیزهایی هنوز Hypothesis هستند و چطور Confluence، Jira، Figma و فایل‌های تحلیلی یک روایت واحد می‌سازند.

## نتیجه فعلی پروژه خانومی

• Narrative اصلی: Problem → Evidence → Opportunity → Candidate → MVP → Measurement → Economics → Next Experiment.

• Decision wording: Guided Beauty Decision Assistant «Selected for Validation» است، نه Validated Solution.

• Confluence Project Brain و Jira Execution System باید نقش‌های متفاوت اما لینک‌شده داشته باشند.

• Figma V2 Candidate برای Validation است؛ usability outcome هنوز ادعا نمی‌شود.

• Financial pages باید نسخه‌های speculative قبلی را supersede کنند.

• اسلاید نهایی باید Confidence و Critical Unknownها را پنهان نکند.

# چارچوب کوانتیفیکیشن DECAF

این امتیاز «احتمال آماری موفقیت» نیست. هدف آن سنجش کیفیت شواهد و میزان اتکاپذیری تصمیم فعلی است. معیارها برای همین سؤال انتخاب شده‌اند و با سؤال‌های دیگر لزوماً یکسان نیستند.

## Required Data و وزن اهمیت

| ورودی لازم | وزن | وضعیت | نقش در تصمیم |
| --- | --- | --- | --- |
| Official brief coverage | 15٪ | داریم | کامل بودن deliverable |
| 30-question traceability | 15٪ | داریم | ردگیری |
| Evidence registry/lineage | 15٪ | داریم | منبع حقیقت |
| Decision log | 10٪ | داریم | چرایی pivot/reframe |
| Confluence↔Jira↔Figma sync | 15٪ | بخشی قابل audit | یکپارچگی اجرا |
| Superseded claim control | 10٪ | نیاز audit | جلوگیری از تناقض |
| Final narrative | 15٪ | داریم | قابل فهم برای داور |
| Presentation constraints | 5٪ | داریم | 15–20 slide / 20 min |

## Have / Missing Classification

| داده/ورودی | وضعیت | طبقه Missing | اثر |
| --- | --- | --- | --- |
| Brief/30Q map | موجود | — | قوی |
| Evidence registry | موجود | — | قوی |
| Jira exact state audit | نامعلوم | Critical Unknown | نباید history جعل شود |
| Figma links | موجود | — | قوی |
| Financial consistency | نیاز اصلاح | Critical Unknown | صفحات قدیمی speculative |
| Final slide deck | در حال تکمیل | Estimable | نیاز QA نهایی |

## Evidence Triangulation

• Official brief برای Scope.

• Confluence برای evidence/decision history.

• Jira برای execution artifacts، بدون ادعای Done جعلی.

• Figma برای prototype artifact.

• Standalone DECAF docs برای quantification traceability.

کنترل Double Counting :: مشتقات یک Dataset، چند نمودار از یک Survey، یا چند سندی که یک منبع اصلی را تکرار می‌کنند، Evidence مستقل محسوب نمی‌شوند.

## Cap Rules و Penaltyها

• هر تناقض Material بین Confluence/Jira/Figma/Presentation حداقل 10 امتیاز Penalty دارد.

• استفاده از claim superseded مثل cost 500M یا ROI +63٪ تا زمان اصلاح، Confidence نهایی را Cap می‌کند.

• Selected for Validation نباید در اسلاید به Validated Solution تبدیل شود.

• هر عدد باید Source/Assumption status داشته باشد.

## Sensitivity و VOI

| ورودی | Sensitivity | VOI | دلیل |
| --- | --- | --- | --- |
| Financial consistency | High | Very High | داور آماری/بیزینسی حساس است |
| Jira state truthfulness | High | High | integrity پروژه |
| Core problem narrative | High | Medium | کل داستان |
| Visual polish | Medium | Low | اثر ارائه، نه صحت تصمیم |

• بالاترین VOI در فصل نهایی «داده جدید» نیست؛ Audit و reconciliation است.

• یک dry-run 20 دقیقه‌ای می‌تواند narrative gaps و slide overload را قبل از ارائه آشکار کند.

## محاسبه Confidence

| معیار | وزن | امتیاز | سهم وزنی |
| --- | --- | --- | --- |
| Brief & Traceability | 20٪ | 95 | 19.0 |
| Evidence Registry/Lineage | 20٪ | 92 | 18.4 |
| Decision Integrity | 15٪ | 92 | 13.8 |
| Cross-tool Consistency | 15٪ | 68 | 10.2 |
| Superseded Claim Control | 15٪ | 55 | 8.2 |
| Final Narrative Readiness | 15٪ | 86 | 12.9 |

Confidence نهایی: 79/100 — کلاس B :: ساختار evidence/decision/solution قوی و قابل ردیابی است، اما تا وقتی صفحات مالی قدیمی و وضعیت دقیق Jira audit و همسان‌سازی نشوند، نمره A زودهنگام است.

## Decision Robustness

هسته روایت Discovery و انتخاب Candidate نسبتاً Robust است. بیشترین ریسک نهایی از inconsistency بین artifactها و باقی‌ماندن اعداد superseded می‌آید، نه از کمبود داستان.

## Next Evidence Action

اقدام بعدی :: یک Final Audit Matrix اجرا شود: 30 سؤال × Source × Current Claim × Confidence × Confluence × Jira × Figma × Slide. همه claimهای superseded حذف و لینک‌های execution تأیید شوند.

# راهنمای تفسیر نمره

| کلاس | بازه | معنا |
| --- | --- | --- |
| A | 80–100 | قابل پذیرش و دفاع؛ عدم‌قطعیت باقی‌مانده معمولاً تصمیم را برنمی‌گرداند. |
| B | 60–79 | قابل استفاده با Caveat؛ چند داده مهم هنوز می‌تواند جزئیات یا شدت تصمیم را تغییر دهد. |
| C | 30–59 | فرضیه/استنتاج؛ برای تصمیم قطعی نیاز به Validation یا داده جدید دارد. |
| D | 0–29 | فاقد ارزش آماری یا معنایی برای تصمیم قطعی. |

## مرز ادعا

Fact = داده مستقیم یا منبع رسمی. Evidence = مشاهده‌ای که یک Claim را پشتیبانی می‌کند. Logical Inference = نتیجه منطقی اما غیرمستقیم. Hypothesis = ادعایی که هنوز باید آزمون شود. در ارائه نهایی این چهار وضعیت نباید با هم مخلوط شوند.

## Source Registry

• پروژه رسمی بوتکمپ همراه اول — ۱۲ گام و ۳۰ سؤال اتمی

• Evidence و Decision Log پروژه خانومی در Confluence

• Survey Current Buyers و Never/Lapsed — convenience samples با محدودیت تعمیم

• VOC cleaned dataset و UX expert review

• گزارش‌های رسمی خانومی و گزارش‌های مدیریتی با تفکیک تعریف و دوره زمانی

• How to Measure Anything — uncertainty / VOI / range thinking

• Escaping the Build Trap — outcome-oriented roadmap و validation before scale